УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 18 июня 2008 г. № 464

П  Л  А  Н

основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования
100-летия Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Федеральный бюджет | Внебюджетные средства | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства |  |  |
| I. Культурно-массовые мероприятия, просветительская и издательская деятельность |
| 1. | Подготовка и проведение выставок в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 345,836 63,125 71,343 52,317 159,051 | - - - - - | 26,908 4 6,62 4 12,288 | Министерство культуры Российской Федерации Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | выставка "Загадки фараонов". Из собрания Каирского музея" | 2009 год | 60,782 | - | 4 |  |
|  | выставка "Пабло Пикассо. Из собрания Музея Пикассо" (Париж, Франция) | 2010 год | 42 | - | 4,116 |  |
|  | выставка "Искусство Прерафаэлитов. Из музейных и частных собраний Великобритании" | 2011 год | 49,974 | - | 4 |  |
|  | выставка "Музеи мира - партнеры Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" | 2012 год | 60 | - | 4,515 |  |
|  | выставка "Детство, отрочество, юность в зарубежном и русском искусстве" | 2010 год | 27 | - | 2,504 |  |
|  | цикл из 4 выставок к выходу научных каталогов систематических коллекций Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 9,372 2,343 2,343 2,343 2,343 | - - - - - | - - - - - |  |
|  | цикл из 4 выставок "Портреты коллекционеров" (Отдел личных коллекций) | 2012 год | 2,9 | - | 1 |  |
|  | выставка "Под сенью дружных муз…" (цикл из 3 выставок произведений живописи из музеев стран СНГ и Балтии) | 2012 год | 93,808 | - | 6,773 |  |
|  | выставки Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина в субъектах Российской Федерации и за рубежом | 2009 - 2012 годы | - | - | - |  |
| 2. | Подготовка и издание серии юбилейных альбомов, трудов и научных сборников по истории создания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина - всего | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 23,645 3,276 8,201 7,488 4,680 | - - - - - | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | юбилейный альбом "100 лет Государственному музею изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" | 2011 - 2012 годы в том числе: 2011 год 2012 год | 2,808 1,404 1,404 | - - - | - - - |  |
|  | переписка И.В. Цветаева и Ю.С. Нечаева-Мальцева (в 4 томах) | 2010 - 2011 годы в том числе: 2010 год 2011 год | 5,616 2,808 2,808 | - - - | - - - |  |
|  | научный сборник "Эра Румянцевского музея в истории Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина" | 2010 год | 2,117 | - | - |  |
|  | каталоги к 4 систематическим коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 13,104 3,276 3,276 3,276 3,276 | - - - - - | - - - - - |  |
| 3. | Издание научно-популярной литературы для детей | 2010 - 2012 годы в том числе: 2010 год 2011 год 2012 год | 5,616 1,872 1,872 1,872 | - - - - | - - - - | Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | серия "Учусь смотреть" | 2010 год | 1,872 | - | - |  |
|  | серия "Я - художник" | 2011 год | 1,872 | - | - |  |
|  | путеводитель для детей "Сто лет любимому Музею" | 2012 год | 1,872 | - | - |  |
| 4. | Производство и размещение в эфире цикла телепрограмм, посвященных истории и коллекциям Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 10 2,5 2,5 2,5 2,5 | - - - - - | - - - - - | Роспечать ВГТРК |
| 5. | Создание электронной научной библиотеки, внедрение электронной базы данных | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 20 5 5 5 5 | - - - - - | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 6. | Создание информационного интернет-портала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2009 - 2010 годы в том числе: 2009 год 2010 год | 18 9 9 | - - - | - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 7. | Проведение торжественного заседания, посвященного 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2012 год | 1 | - | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 8. | Подготовка и проведение международной научной конференции, посвященной 100-летию Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина | 2012 год | 0,5 | - | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Всего по разделу I | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 424,597 82,901 97,916 69,177 174,603 | - - - - - | 26,908 4 6,62 4 12,288 |  |
| II. Мероприятия по строительству и реконструкции объектов |
| 1-й этап (2009 - 2012 годы) |
| 9. | Строительство депозитарно-реставрационного центра с научной библиотекой и архивом - всего в том числе: | 2009 - 2012 годы | 1955 | 1955 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | 1-я очередь строительства | 2009 год 2010 год 2011 год | 60 250 600 | 60 250 600 | - - - |  |
|  | из них проектно-изыскательские работы | 2009 год | 60 | 60 | - |  |
|  | 2-я очередь строительства | 2012 год | 1045 | 1045 | - |  |
| 10. | Реконструкция, расширение и приспособление зданий (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, стр. 2-2а, д. 6, стр.1) под административный корпус | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 296 21 47 100 128 | 296 21 47 100 128 | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 21 | 21 | - |  |
| 11. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 3 - 6) под Музей личных коллекций | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 490 28 42 152 268 | 490 28 42 152 268 | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 28 | 28 | - |  |
| 12. | Строительство инженерных сетей и сооружений | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 2218 230 130 1140 718 | 2218 230 130 1140 718 | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 230 | 230 | - |  |
| 13. | Мероприятия по снижению воздействия вибрации и шума на участке тоннеля мелкого заложения Сокольнической линии Московского метрополитена | 2009 - 2011 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год | 138 10 68 60 | 138 10 68 60 | - - - - | Минтранс России Росжелдор правительство Москвы |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 10 | 10 | - |  |
| 14. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление домовладения 3-5/3/6 (г. Москва, Малый Знаменский пер.) под картинную галерею XIX-XXI вв. | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 2500 75 500 775 1150 | 2500 75 500 775 1150 | - - - - - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2009 год | 75 | 75 | - |  |
| Итого по 1-му этапу | 2009 - 2012 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год | 7597 424 1037 2827 3309 | 7597 424 1037 2827 3309 | - - - - - |  |
| 2-й этап (2012 - 2015 годы) |
| 15. | Строительство инженерных сетей и сооружений | 2012 - 2015 годы | 2359 | 2359 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 16. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление под современные музейные технологии главного здания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина (г. Москва, ул. Волхонка, д. 12) | 2012 - 2015 годы | 4198 | 4198 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 17. | Комплексная реконструкция и приспособление здания (г. Москва, Малый Знаменский пер., д.8, стр. 1) под музейно-вспомогательный корпус | 2012 - 2015 годы | 3439 | 3439 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Итого по 2-му этапу | 2012 - 2015 годы | 9996 | 9996 | - |  |
| Перспективный этап |
| 18. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д.14/1, стр. 3, 4 и 5) под Музей классического искусства | 2012 - 2015 годы | 1812 | 1812 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 19. | Строительство выставочного центра с подземной парковкой (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14 - 16) | 2012 - 2015 годы | 2508 | 2508 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| 20. | Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий бывшей городской усадьбы XVIII-XIX вв. (г. Москва, ул. Волхонка, д. 8, стр. 7, 8, 9, 11) под требования современного музейного обслуживания | 2012 - 2015 годы | 391 | 391 | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Итого по перспективному этапу | 2012 - 2015 годы | 4711 | 4711 | - |  |
| Всего по разделу II | 2009 - 2015 годы в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 - 2015 годы | 22304 424 1037 2827 18016 | 22304 424 1037 2827 18016 | - |  |
| III. Мероприятия по ремонту и реставрации объектов |
| 21. | Реставрация и приспособление под современные музейные технологии здания Отдела графики (г. Москва, Колымажный пер., д. 4, стр. 1) | 2012 год | 187 | - | - | Министерство культуры Российской Федерации |
|  | в том числе проектно-изыскательские работы | 2012 год | 13 | - | - |  |
| 22. | Ремонт, реставрация здания (г. Москва, ул. Волхонка, д.14/1, стр. 6) и приспособление его под Музей древнейших цивилизаций | 2012 - 2015 годы | 260 | - | - | Министерство культуры Российской Федерации |
| Всего по разделу III | 2012 - 2015 годы | 447 | - | - |  |
| Итого | 2009 - 2015 годы | 23175,597 | 22304 | 26,908 |  |
|  | в том числе: 2009 год 2010 год 2011 год 2012 - 2015 годы | 506,901 1134,916 2896,177 18637,603 | 424 1037 2827 18016 | 4 6,62 4 12,288 |  |

_______________